別紙建築業務１－１（事後審査）

山形県建築関係建設コンサルタント業務委託に係る指名競争入札による

簡易型総合評価落札方式（事後審査）の手続

|  |  |  |  |  |  | ←学識経験者の意見聴取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | （営繕室で意見聴取：簡易型の評価項目・基準等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 評価項目、落札者決定基準等の決定（審査会） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 対象業務の選定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | →学識経験者への報告（営繕室で一括報告） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 設計書の作成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 指名業者の選定（審査会） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 標準 日数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 指名通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 総合評価質問書提出期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | 4 |  |  |  |  | ３日以内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 質問書回答期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 閲 |  | 5 |
|  | 6 |  | 技術資料の提出期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 質問書提出期限 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 覧 |  | 8 |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 質問書回答期限 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  | 書面入札承諾願提出期限 （電子入札利用者登録なし） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 11 |  | 入札 |  |  |  |  | 書面入札承諾期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 書面入札承諾願提出期限 （電子入札利用者登録あり） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  |  | 16:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 書面入札承諾期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 開札、保留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  | 14 |  |  |  | 自己評価点による評価値の最上位者から自己評価点を上限とした技術資料の審査を行い、落札者が確定した時点で、審査を終了する。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ４日以内 |  |  | 14 |
|  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  | 16 |  | 落札者決定通知（落札者、金額、評価値）、入札調書公表（未審査者は自己評価点） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ４日間 |  |  | 17 |
|  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  | 19 |  |  |  |  |  |  |  | 技術資料審査結果の説明要求期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
|  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ３日以内 |  |  | 21 |
|  | 22 |  |  |  |  |  |  |  | 説明要求回答期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  |  |  |  |  |  | →学識経験者への報告（営繕室で一括報告） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(注)　１　業務の内容、規模等により適宜設定のこと。

２　標準日数は、県の休日を除く。